Fear & Hunger Autonomous Agent
Projektstartpaket

Finale Architektur, Entwicklungsumgebung, Codex-Workflow, Roadmap und Session-Regeln

Stand: 15. Mai 2026
Projekt: Machine Learning Autonomes Spielen

# Kernaussage

Der Projektstart sollte nicht mit End-to-End-RL beginnen. Die robuste Startarchitektur ist ein hierarchischer, no-spoiler Agent: sichtbare Spielbeobachtung, Schutzschicht, Gedächtnis, LLM-Cortex, Task-Manager und ein universeller Körper, der nur primitive Eingaben ausführen darf. Die Visible-State-Bridge ist für Entwicklung sinnvoll; Screen-only bleibt der strengste Evaluationsmodus; Hidden-State/RAM ist nur Debug-Oracle.

| Entscheidung | Finale Wahl |
| --- | --- |
| IDE | VS Code oder Cursor; Codex IDE Extension bzw. Codex CLI als Entwicklungsagent |
| Repo-Steuerung | Git, kleine Branches, Codex-Tickets mit Akzeptanzkriterien |
| Hauptsprache | Python 3.12 |
| Projektverwaltung | uv bevorzugt, Poetry möglich |
| Spielinterface | Visible-State-Bridge + Screenshot-Evidenz; Screen-only als Kontrollmodus |
| No-Spoiler | Allowlist-Firewall, Evidence-Pflicht, keine Hidden-State-Daten |
| LLM | lokales gpt-oss-20b als Planer, nicht als Joystick |
| Körper | primitive Eingaben + universelle Skills + später goal-conditioned RL |
| Gedächtnis | SQLite + JSONL + Screenshots; Chroma optional später |
| RL | erst nach stabilen Success-Detectors; Behavior Cloning -> PPO/DQN -> HER |

# 1. Entwicklungsumgebung und IDE

Für dieses Projekt ist VS Code oder Cursor am sinnvollsten. Beide sind praktikabel, weil der Codex-IDE-Workflow auf VS-Code-artige Arbeitsumgebungen ausgerichtet ist. Codex kann in der IDE neben dem Code arbeiten, Dateien lesen, bearbeiten und Befehle ausführen; Codex Cloud kann später für klar abgegrenzte Aufgaben genutzt werden. Für dein Projekt sollte Codex aber nur kleine Tickets bearbeiten, nicht den gesamten Agenten auf einmal.

## Empfohlene lokale Umgebung:

| Baustein | Empfehlung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| IDE | VS Code oder Cursor | Gute Python-Unterstützung, Testintegration, Git-Workflow, Codex-IDE-fähig. |
| AI Coding Agent | Codex IDE Extension + optional Codex CLI | Codex arbeitet direkt im Repo und kann kleine Tickets mit Tests bearbeiten. |
| Python | Python 3.12 | Aktueller stabiler Standard für neue Python-Projekte. |
| Dependency Manager | uv | Schnell, reproduzierbar; Poetry ist akzeptable Alternative. |
| VCS | Git + GitHub | Branch pro Ticket, Pull-Request-ähnliches Review, Rollback. |
| Tests | pytest | Alle Parser, Schemas, Rewards, Skill Contracts testbar. |
| Lint/Format | ruff | Ein Tool für Linting und Formatierung. |

Empfohlener Arbeitsablauf:
1. ChatGPT plant Ticket und Akzeptanzkriterien.
2. Codex implementiert exakt dieses Ticket.
3. Tests laufen lokal.
4. Du reviewst Diff und Verhalten.
5. Handoff-Summary wird in neue Session übernommen.

# 2. Finale Systemarchitektur

Fear & Hunger game instance
  -> screen capture and/or visible-state RPG Maker MV bridge
  -> no-spoiler firewall
  -> sanitized observation router
  -> memory: evidence, facts, room graph, entity risk, skill registry, strategy graph
  -> LLM cortex: local gpt-oss-20b preferred
  -> task manager and reward computer
  -> body controller with primitive actions and universal skills
  -> keyboard input executor
  -> game instance

Die Kerntrennung bleibt: Das Gehirn formuliert Ziele und interpretiert Erfahrungen; der Manager macht daraus ausführbare Task-Spezifikationen; der Körper setzt diese mit primitiven Eingaben um; Memory speichert Evidenz und Outcomes.

| Modul | Aufgabe | Startumsetzung |
| --- | --- | --- |
| GameInstance | Spiel starten, Fensterfokus, Run-Protokoll | Python Wrapper + Focus Guard |
| Visible Bridge | sichtbare Engine-Daten exportieren | RPG Maker MV JavaScript Plugin mit Allowlist |
| Screen Capture | Screenshots als Evidenz und Fallback | mss + OpenCV + Hashes |
| No-Spoiler-Firewall | Hidden-State blockieren | Allowlist/Denylist + Tests |
| Observation Router | Daten an Body, Memory, Planner verteilen | Pydantic-Schemas + Eventrouter |
| Memory | Evidenz, Raumgraph, EntityRisk, StrategyGraph | SQLite + JSONL |
| LLM Cortex | Ziele, Hypothesen, Reflexion | gpt-oss-20b lokal |
| Task Manager | Task Specs, Rewards, Stopbedingungen | State Machine + RewardComputer |
| Body | Tastensteuerung und Skills | Heuristiken zuerst, später RL |

# 3. Spielinterface: Bridge, Screen-only, Debug-Oracle

Die Bridge darf nur sichtbare Daten exportieren. Der bessere Ansatz ist eine Allowlist: Es wird nicht breit Engine-Zustand gelesen und dann gefiltert, sondern nur erlaubte Felder werden überhaupt exportiert. Screen-only bleibt als Kontrollmodus wichtig, weil er die sauberste no-spoiler Variante ist.

| Modus | Nutzen | Status |
| --- | --- | --- |
| Screen-only | Nur Screenshot, OCR, OpenCV, Input | strengster offizieller Kontrollmodus |
| Visible-State-Bridge | sichtbarer Text, UI, Spielerposition, sichtbare Sprites | primärer Entwicklungsmodus |
| Debug-Oracle | RAM/Hidden State zur Validierung von Parsern | nur kontaminierte Debug-Runs, nie Agentenentscheidung |

Allowed bridge fields:
- message_window_visible
- visible_message_text
- menu_open
- visible_menu_items
- combat_ui_visible
- death_screen_visible
- player_screen_position
- visible_sprite_screen_positions
- visible_sprite_visual_hashes

Forbidden:
- map_id
- event_name / event_comments / trigger conditions
- game_switches / game_variables
- enemy database / enemy HP / resistances
- item database effects
- ending flags
- savegame variables

# 4. Gehirn, Manager und Körper

Das Gehirn darf niemals direkt Tasten ausgeben. Es gibt dem Manager eine kleine, universelle Aufgabe. Der Manager erzeugt daraus eine Task-Spezifikation mit Ziel, Hazards, Erfolg, Fehlschlag, Timeout und Reward-Bausteinen. Der Körper entscheidet dann nur primitive Eingaben.

Gehirn-Ausgabe:
{
  "next_goal": "Reach the visible exit while avoiding the dangerous moving entity.",
  "selected_skill": "safe_reach_target",
  "target": "exit_candidate_002",
  "risk_policy": "high_caution",
  "success_condition": ["screen_transition"],
  "failure_conditions": ["combat_started", "damage_taken", "enemy_contact", "timeout"]
}

Körper-Input:
{
  "skill": "safe_reach_target",
  "dx_goal": 324,
  "dy_goal": -188,
  "nearest_hazard_dx": 112,
  "nearest_hazard_dy": -84,
  "nearest_hazard_danger": 0.85,
  "collision_flags": {...},
  "last_action": "move_right_short"
}

Körper-Output:
{"action": "move_down_short"}

| Ebene | Darf entscheiden | Darf nicht entscheiden |
| --- | --- | --- |
| Gehirn | nächstes Ziel, Hypothese, Skill, Risiko | Tastenfolgen, Hidden-State-Anfragen |
| Manager | Rewardprofil, Timeout, Erfolg/Fehlschlag | Spielguide-Logik |
| Körper | nächste primitive Aktion | spielinhaltliche Strategie |
| Memory | Evidenzstatus, Gefahrwerte, Erfolgsraten | unbelegte Fakten als Wahrheit |

# 5. Körpertraining

Der Körper startet nicht mit freiem Random-RL im echten Spiel. Das wäre sample-ineffizient. Er startet mit Heuristiken, sammelt Replaydaten, lernt per Behavior Cloning und wird später per PPO/DQN auf einzelnen, universellen Skills verbessert. Hindsight Experience Replay ist sinnvoll, wenn der Körper versehentlich ein anderes sinnvolles Ziel erreicht.

| Stufe | Methode | Ziel |
| --- | --- | --- |
| A | Heuristik | steuerbar, debuggbar, Daten sammeln |
| B | Replay Buffer | state/action/reward/next_state speichern |
| C | Behavior Cloning | brauchbare Grundpolicy aus guten Versuchen lernen |
| D | PPO/DQN | Skill-Erfolg verbessern |
| E | HER-Relabeling | zufällige Entdeckungen als Lernbeispiele nutzen |

Universelle Skills:
- continue_dialogue
- reach_visible_target
- safe_reach_target
- retreat_from_hazard
- wait_for_safe_gap
- interact_visible_object
- select_visible_menu_entry

Nicht erlaubt:
- kill_enemy_x
- solve_room_x
- go_to_spoiler_location

# 6. Gedächtnis und Entscheidungsgraph

Das Gedächtnis ist nicht nur Vektorsuche. SQLite bleibt die zentrale Datenbank. Jeder Fakt braucht Evidence. Der spätere Entscheidungsbaum sollte als StrategyGraph modelliert werden, weil Spielzustände variieren und Pfade nicht deterministisch genug für einen statischen Baum sind.

| Speicher | Inhalt |
| --- | --- |
| events.jsonl | chronologische Beobachtungen und Aktionen |
| screenshots/ | Evidenz und Debugging |
| memory.sqlite | Facts, Hypothesen, EntityRisk, RoomGraph, SkillResults |
| StrategyGraph | bewährte Entscheidungen mit Bedingungen, Erfolgsraten, Risiken |
| Chroma/FAISS optional | semantische Suche über Texte und Erinnerungen |

# 7. Repository- und Datei-Setup

fh-agent/
  AGENTS.md
  ROADMAP.md
  CHATGPT_PROJECT_INSTRUCTIONS.md
  CODEX_PROJECT_SETTINGS.md
  configs/
    default.yaml
    no_spoiler.yaml
    bridge_allowlist.yaml
    rewards.yaml
  fh_agent/
    game/
    bridge/
    perception/
    observation/
    memory/
    planner/
    manager/
    body/
    rl/
    evals/
  tests/
  runs/
  screenshots/

# 8. Erste Codex-Tickets

| Ticket | Beschreibung | Akzeptanzkriterium |
| --- | --- | --- |
| 0.1 Repo Skeleton | pyproject, Package, Tests, ruff, configs | pytest und ruff laufen |
| 1.1 Screen Capture | Fenster finden, 100 Screenshots speichern | timestamps + hashes vorhanden |
| 1.2 Input Executor | safe keypresses, focus guard, emergency stop | kein Input ohne Fokus |
| 1.3 Event Log | JSONL Append-only logging | Observation/Action/SkillResult loggbar |
| 2.1 Firewall Schema | Allowlist/Denylist für Bridgefelder | verbotene Felder werden getestet blockiert |
| 3.1 UI-State MVP | field/dialogue/menu/unknown | Testframes korrekt klassifiziert |
| 4.1 continue_dialogue | sichtbaren Dialog weiterdrücken | SkillResult wird gespeichert |
| 4.2 reach_visible_target heuristic | zu Koordinate laufen, Bewegung loggen | Kollision/Transition erkennbar |

# 9. Session- und Arbeitsregeln

Nutze neue ChatGPT- oder Codex-Sessions bewusst. Ein Wechsel ist sinnvoll, wenn eine Roadmap-Phase abgeschlossen ist, ein neuer Layer beginnt, ein Handoff-Summary erstellt wurde oder der aktuelle Chat zu viel Kontextballast enthält. Jede Session sollte mit einem klaren Ticket oder einer klaren Architekturfrage beginnen.

Handoff-Summary:
- Phase:
- Ziel:
- Dateien geändert:
- Tests ausgeführt:
- Was funktioniert:
- Was ist unsicher:
- Blocker:
- Nächstes Ticket:

# 10. Quellen und Bezugspunkte

Die folgenden Quellen wurden für IDE-/Codex-Setup, Agentenanweisungen, Frameworks und Bridge-Machbarkeit berücksichtigt:

OpenAI Codex: https://developers.openai.com/codex

OpenAI Codex Quickstart: https://developers.openai.com/codex/quickstart

OpenAI Codex IDE extension: https://developers.openai.com/codex/ide

OpenAI Codex config basics: https://developers.openai.com/codex/config-basic

AGENTS.md convention: https://agents.md/

GitHub custom instructions / AGENTS.md: https://docs.github.com/copilot/customizing-copilot/adding-custom-instructions-for-github-copilot

VS Code Python Quick Start: https://code.visualstudio.com/docs/python/python-quick-start

VS Code Python testing: https://code.visualstudio.com/docs/python/testing

RPG Maker MV plugin specifications: https://rpgmakerofficial.com/product/MV_Help/page/01_11_03.html

Gymnasium Env API: https://gymnasium.farama.org/api/env/

Stable-Baselines3 algorithms: https://stable-baselines3.readthedocs.io/en/master/guide/algos.html

SQLite About: https://sqlite.org/about.html